英飞拓智能技术有限公司

项目管理系统+CRM系统采购项目

技术规格说明书

招标项目： 项目管理系统+CRM系统采购项目

招标单位： 英飞拓智能技术有限公司

2021年5月

目  录

1 总则	4

2 功能简述	4

3 软件安装与应用环境	5

3.1 安装位置	5

4 客户管理（CRM）技术需求	5

4.1市场活动	5

4.2销售线索	5

4.3商机管理	6

4.4客户管理	6

4.5业务员管理	6

4.6销售合同订单	6

4.7 售后服务管理	7

5 项目管理(PM)技术需求	7

5.1 项目门户	9

5.2 计划控制管理	9

5.3 预算成本	10

5.4 采购物资管理	11

5.5信息化系统集成	12

5.6信息化平台性能要求	12

6 供货范围	14

6.1 一般要求	14

6.2 供货范围	14

7 质量及安全要求	15

8 技术资料交付	17

8.1 一般要求	17

8.2 资料提交的基本要求	17

9. 检查与验收	18

9.1 项目验收	18

9.2 现场试验	18

10 软件性能测试	18

10.1 概述	18

10.1 软件项目验收	18

11. 技术服务和联络	19

11.1 投标方现场技术服务	19

11.2 培训	21

11.3 设计联络会	21

11.4 其余要求	21

12其他重要说明	22

附件A 技术差异表	24

# 1 总则

1.1　本技术规格书仅适用于项目管理系统+CRM系统的需求规格及系统功能设计、运行、维护等方面的技术要求。

1.2  本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供符合本技术规格书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，满足其要求。

1.3　如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的软件完全符合本技术规格书的要求。如有异议（不管多少），都应在本技术规格书中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4　本技术规格书所使用的标准如遇与投标方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，如不引起软件方案原则性变化，软件不加价且投标方应承诺予以配合。

1.6  若本技术规格书各部分前后有不一致的地方，应以有利于软件安全运行、项目质量为原则，由招标方确认。

1.8  按技术规格书要求，投标方签定合同10天内，提出合同软件的设计、研发、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，供招标方确认。

1.9  软件采用的专利涉及到的全部费用均已包含在软件报价中，投标方保证招标方不承担有关技术专利的一切责任。

1.10　本软件技术协议经招标/投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.11  本软件技术协议未尽事宜，由招标/投标双方协商确定。

# 2 功能简述

本产品作为英飞拓技术有限公司信息系统集成业务使用，其功能为实现企业信息系统集成项目的全生命周期管理，优化公司内外部业务协作，通过系统规范和加强业务及财务风险管理，对事前、事中、事后整个数据进行实时掌控，便于公司管理层决策。统一规划，建设一个平台、多组织适用的客户关系、项目管理平台，将项目进度过程进行有效管理，统一规范，并延伸至销售业务；并预留接口与多个系统集成，形成统一的信息化管理平台；

打造多个系之间数据互联互通，业务财务信息一体化统一平台，让公司领导及管理层可以依托系统“一图知项目全局全景”，可以作为高层战略，经营决策，风控预警等之依据！

# 3 软件安装与应用环境

## 3.1 安装位置

系统安装在企业内部机房/阿里云服务器。

# 4 客户管理（CRM）技术需求

随着英飞拓的不断发展壮大，尤其是销售体系的快速发展，销售体系中的一些问题逐渐凸显，如单兵销售而不是团队作战、销售过程不标准不规范导致无法掌控、客户数据无法沉淀到公司，市场部提出了建设营销管理平台的需求。

希望利用信息化平台对销售实现四化（标准化，规范化，制度化，精细化）管理、三线矩阵式管理、目标三线管理、项目全生命周期管理、客户关系管理，销售数据统计分析等问题进行有效解决，最终达到助力提升公司ROE的成果目标！

从客户报备、立项到最后销售项目完成，完整记录呈现客户信息及整个销售过程，每一销售动作都能得到系统标准化的提示指引。

通过定义精细化的与客户购买流程一致的销售流程，使所有项目跟单规范和可控，优化的销售流程将成英飞拓核心销售能力。使用销售流程的管控，能够显著提升项目的成交率。

使用定制化的销售报表，上级领导可以有效监控所有项目跟进所处的阶段，并及时把控、增加支持资源和给予具体指导。有检查、有可验证结果让整体销售管理制度化。

## 4.1市场活动

- 统一管理公司销售与市场活动；市场活动新增，活动信息的创建，活动预测；

- 市场活动列表，活动新增线索，活动跟进记录，活动总结反馈；

- 市场活动状态跟踪，结果统计。

## 4.2销售线索

- 收集每一次市场行为带来的客户价值

- 线索池分组分权管理，领取分配权限及规则；对线索池的线索进行领取、分配、回收、转移、标记及信息维护管理

- 销售线索，线索生命周期管理，对线索创建、查重、分配、跟进、转换及记录。

- 报表分析：线索状态统计；我负责的、我参与的、待我跟进的线索列表

## 4.3商机管理

- 聚焦每个客户的销售机会，促成订单

- 商机新增：创建商机信息，选择商机销售流程

- 商机列表：对商机进行销售流程推进，查看阶段要求与阶段反馈，赢单、输单处理；360度商机关联查询：跟进动态、销售团队、联系人、报价单、销售订单、竞争对手、阶段反馈等信息查询与维护；对工程类商机进行项目申报管理

- 报表分析：销售阶段分析，销售漏斗分析，预计成交重点商机TOP10分析；我负责的、我参与的、我服务的、联合跟进的，赢单的，输单的商机统计列表

## 4.4客户管理

- 客户公海分组分权管理，对公海客户的领取、分配、回收、转移及信息维护管理

- 客户360生命周期管理，关联生成及查询联系人、销售团队、跟进记录、下级客户、报价单、商机、服务工单、销售订单、合同、回款。最近访问时间，未联系天数统计；客户产生的商机、订单、合同数量及金额统计。

- 报表分析：客户来源统计，客户生命周期分布统计；我负责的、我参与的、我服务的、7天未跟进的客户统计列表

## 4.5业务员管理

- 销售日报、销售周报、销售月报；其他可选：请假申请、出差申请、销售费用报销

- 报价管理

- 报价单新增：对产品销售直接进行报价单创建

- 报价单列表：我负责的、我参与的报价单查询；对项目类报价可关联生成项目报价单

## 4.6销售合同订单

- 维护团队订单信息，以便进行出库

- 销售订单新增：处理实物销售，获取报价单及产品价格库物料信息，生成销售订单，可集成生成ERP销售订单

- 销售订单列表：我负责的、我参与的销售订单查询

- 合同新增：对合同基本信息进行创建，业务类型设定；管理合同附件文本

- 合同列表：我负责的、我参与的合同查询；对工程类合同进行承包合同评审;对产品销售类合同分批下订单

## 4.7 售后服务管理

- 服务工单新增：服务工单创建

- 服务工单列表：我负责的、我参与的、紧急的、未解决的、已关闭服务工单查询；工单指派及服务内容记录

# 5 项目管理(PM)技术需求

基于Web浏览器的BS结构，支持PC端、移动端登陆，无需安装客户端，网页直接访问。支持多项目、多业务、多角色、多用户协同办公，模块、表单、流程、模板、报表、权限、编码等均可配置，适应各种规模大小的工程项目实施过程。

| 工程项目管理信息化平台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分解 | 简介说明 |
| 1 | 决策层业务功能（公司级） | 掌握项目及项目群健康状况，辅助定制决策。自动抓取各项目信息，进行横向统计、对标比对分析，对项目进行评估（商务、技术），自动反馈、预警，闭环管理。 |
| 2 | 管理层业务功能（部门级） | 建立部门级项目及项目群监控体系，分析项目执行情况，实时项目监控，自动反馈、预警，闭环管理，对标比对分析（任务、进度、质量）。 |
| 3 | 执行层业务功能（业务级） | 以项目为主体，衔接好项目前期、设计、采购分包、施工等板块的业务关系，打通项目前期、设计、采购分包和施工间的数据流，实现项目全生命周期的协同作业与标准化作业。 |
| 5 | 工程知识档案库（知识库） | 工程项目文档电子化管理，实现过程中关联，过程中应用，通过业务处理过程中采集与归类，建立应用案例及标准化模版，复用项目成功经验。 |
| 6 | 系统集成功能 | 满足API接口，可与公司后期规划的大协同平台集成，与现有ERP系统数据安全互联互通，打通各系统数据孤岛。 |
| 7 | 业务基础平台 （平台层） | 系统框架、用户管理、操作授权、系统设置、页面管理、流程管理、表单管理、列表管理、消息管理以及系统核心数据库及系统组件； |

业务功能需求中软件模块主要业务内容的层级关系及描述，仅作各投标单位商务报价的参考要求，各投标单位可根据自身特点提出软件模块优化方案，最终软件模块以项目执行咨询、业务梳理后的软件模块为准。

## 5.1 项目门户

项目信息门户是展示项目关键业务指标及信息的入口，可供项目部管理人员直接查询、监控与关键业务处理。系统必须实现以下基本需求（不仅限于此）：

1、业务流程待办处理；

2、基本信息、进度信息、文档信息查询与监控；

3、项目周报月报、项目进展图片/视频、报表等查询；

4、各类预警数据；

5、支持集团多组织、多门户架构，实现组织门户自定义；

6、采用模板化技术，快速定制门户样式，支持定制组织首页默认登陆门户；

7、支持HTML、JS、JQuery等门户框架及组件，支持自定义皮肤样式；

8、支持门户组件拖拉拽，自动排版，响应式布局；

9、实现门户组件化管理，自定义门户组件，支持第三方云服务、表格数据、Echarts等数据图表以及第三方ERP、CRM等数据的发布与集成显示；

## 5.2 计划控制管理

项目进度管理主要是对设计、采购分包、施工的进度计划监督管理，项目进度管理主要业务功能包括进度计划审批、进度反馈跟踪处理、进度查询分析（进度计划查询、实际进度查询、目标对比、进度预警、偏差处理）、进度计划变更审批、计划版本管理、周报月报审批及汇总生成报表。请依据以下主要业务内容的层级关系及描述等进行方案陈述或案例展开。系统必须实现以下基本需求（不仅限于此）：

- 采用模板化技术，预设各种工程类型项目模板，实现关键节点的锁定控制与汇总；

- 支持多级计划（月计划、周计划）分解与执行，实现工期进度与工程量产值进度统计；

- 实现清单进度的分解与合并，项目部位层级汇总；

- 支持集群项目的计划分解与合并、协同编制、执行监控；

- 采用甘特图技术，支持微软Project与Excel、P6的导入导出;

- 采用计划总控技术，支持协同设计编制与发布，支持任务约束设定、关键路径计算；

- 采用工作流引擎技术，支持工作流与计划任务绑定与执行推送，实现项目流程业务与计划任务协同；

- 支持多层次任务WBS分解、里程碑计划、支持工程量清单引用与绑定，多状态监控；

- 支持计划任务多版本管理，计划评审发布与变更控制；

- 支持任务待办监控、手机查看与任务汇报、任务执行统计；

- 支持任务场景筛选、权限控制；

| 一级模块 | 二级模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 计划 控制 管理 | WBS甘特图 |  |
|  | 进度计划审批 | 设计、采购分包、施工的进度计划审批，分发相关责任人 |
|  | 进度检测反馈 | 在线反馈进度执行情况，任务逾期过滤显示及提醒，反馈问题跟踪处理 |
|  | 进度查询分析 | 查询项目进度计划，实际进度；实现项目进度计划和实际进度的多种对比；根据预先设定的参数，当进度发生偏差时，提示预警；填写偏差处理单，跟踪后续偏差处理 |
|  | 进度计划变更审批 | 设计、采购分包、施工变更进度计划审批，分发相关责任人 |
|  | 周报月报审批 | 对设计、采购、项目周报月报进行审批汇总，生成汇总报告，报告查阅权限管理 |
| 可视化报表 | 采购汇总报表 | 通过采购周报月报汇总生成采购报表综述，采购分包人员名单台账，采购进度控制总表，设备催交人员名单台账 |
|  | 项目汇总报表 | 通过项目周报月报汇总生成项目报表综述，项目年度名单台账，项目管理人员名单台账，项目人员动态表，项目人员工人统计，项目实施进度前锋线，专职项目管理人员，名单台账，部室项目管理人员分布 |
|  | 标准模版 | 各类报表模版，各类本人报表模版、公用报表模版调用，提高信息录入效率 |
|  | 报表分析 | 各类报表历史数据分析，提供管理决策依据 |

## 5.3 预算成本

系统应遵循运用PDCA的控制循环方法，建立成本管理体系，对构成项目成本的各种因素及影响项目成本的各个经营环节实施有效管理。完成项目预算成本的编制、实现项目成本的动态监控。通过树形结构的成本预算台账实现成本预算、应付成本、实际成本的多算对比分析，多层级统计及分析。 支持自定义成本科目，自定义成本；系统必须实现以下基本需求（不仅限于此）：

- 建立成本科目体系，对接ERP科目，预算费用设置更自由，灵活增删，适应不同业务运作模式，预算模式灵活，自下而上汇总，自上而下分摊，概算，预算，核算，决算（四算合一 ）与成本管控（材料、人工、费用、分包等）时时对应与精准管控；

- 通过关联收入合同、工程预算、招标、分包合同、物资采购，将项目从立项到竣工串联起来；成本预算与项目执行成本比对分析，及时、动态预测费用执行情况，统计分析各类费用支出情况，历史查询，比对分析。关联收支两条线，达到项目成本可控，最低化；

- 支持总项目成本控制和总付款控制法，根据项目合同收款控制付款比例；

- 实现材料预算计划量与采购控制价的量价控制和成本验收控制；

- 支持直接费用（材料、人工、机械）、间接费用成本分析预算控制；

- 支持金额模式、数量单价模式，实现成本精细化管理；

- 支持自定义成本科目体系，配置成本归集方案，生成自定义成本科目报表；

- 支持工程量清单综合成本分析与工、料、机引用，支持企业清单维护与引用；

- 支持广联达、易达、智多星等造价软件清单导入，实现清单直接分包控制；

- 实现成本模板化控制，支持成本模板编制方式；

- 实现项目合同预算、目标成本、直接成本三算分析；

## 5.4 采购物资管理

针对工程企业的物资管理特点，需涵盖从需求计划的提出到采购到全过程的现场管理。在管理的过程中，系统自动生成物资的各种报表，与成本进行无缝对接形成应付成本及实际成本的归集。系统必须实现以下基本需求（不仅限于此）：

- 实现材料物资采购管理、库存管理、用量管理；

- 支持项目现场收发存管理，材料直入直出收发、核算与成本归集；

- 实现自有材料采购出入库、甲供材料出入库、返修材料出入库管理；

- 实现材料按项目、按仓库、按工种、按编码、按规格型号、按特征描述等材料库存查询；

- 实现材料库存分布查询与历史收发存查询，实现材料按用途、按施工班组用量查询；

- 实现材料从用量申请、采购计划、采购合同、实际用量与材料预算的对比分析和预算超支提醒；

- 实现材料出库按项目加权、仓库加权、班组加权价格核算；

## 5.5信息化系统集成

### 第三方系统对接

所有与其它第三方业务系统的对接，主要从数据层面入手，采用统一数据交换格式。

目前我公司现有的信息化软件系统有：ERP系统、人力资源系统等，采用API接口。实现信息化平台的高度集成，包含以下但不仅限于此：

（1）ERP中同步公司客户资料、供应商、物料信息；

（2）财务系统中同科目，币别等；

（3）HR系统中共享组织构架，人员岗位信息等

### 预留接口

需与第三方系统的接口集成，灵活、快速、稳定的进行接口配置。依据二次开发或整合情况编写《平台二次开发规范和接口说明》。

主要接口包括：框架整合接口、用户维护接口、部门维护接口、单点登陆接口、通用授权接口、流程引擎接口、即时消息接口、表单自定义接口、应用集成接口等

- 提供标准的Restful API接口供第三方系统调用；

- 支持API接口自定义开发，采用开放式组件化接口技术；

- 支持跨平台多数据源SqlServer、Oracel、MySql调用；

- 支持第三方Restful云接口、SOAP接口调用；

## 5.6信息化平台性能要求

根据IT行业目前已经广泛应用且成熟的案例，要求：

采用JAVA或.NET等开发技术；支持SqlServer、Oracle和MySQL等主流数据库；支持Window 2012及以上或相当先进水平的操作系统；采用私有云或与公有云相结合的方式部署服务器，“信息数据资产，是企业的核心资产”，信息化平台上线后，提高无纸化办公的程度，从而大量生产经营的关键数据存储在服务器，防止数据丢失与窃取、泄漏是信息化的重中之重。应保障数据的安全可靠。以信息安全策略、安全服务、系统平衡为原则，高度可靠性数据资产管理为导向，作为软硬件网络安全系统构架的设计重点。

### 基本功能要求

信息化平台应具备以下常规的功能，简述如下（不仅限于此）：

组织机构管理：组织机构、角色权限，可从公司现有EHR系统导入实现同步更新。

基本操作：新建业务应用、分组、表单与流程、报表、表单模块、移动端页面配置、发布应用、复杂业务流程的灵活定制

控件类别：文本控件、图表控件、数值控件、关联表单、单/多人控件、子表控件、日期控件、用户自定义控件、其他控件

表单属性功能：表单名称、表单摘要、数据权限、字段权限、操作权限、显示表单动态、启动任务提醒、启用关联列表

业务规则：业务关联规则、函数编辑器、校验规则、函数介绍

流程设计：流程节点、一般设置、数据权限、分支条件、子流程阶段属性

列表设计：列表显示、列表操作、群组管理、过滤条件、列表字段

报表设计：报表模块化设计、表单数据源设置、SQL数据源设置、报表类型

系统参数设置：数据字典、应用模版、系统集成

表单前端功能：打印、导入导出等

### 低代码平台

开发者功能可灵活实现基础功能无法实现的功能：

1、运用提供的高级函数更快更简便地配置业务数据的处理逻辑；

2、可通过主表关联表单字段批量自动关联调取另一个关联引用表单的子表数据到当前表单子表；

3、可以与本地或其他第三方系统做集成；

4、可以自定义SQL语句开发报表；

开发者功能在现有数据源配置功能无法满足需要的情况下，自定义编写SQL语句查询，实现数据提取。

5、定义应用、模块、字段、报表等业务对象的编码，让自己的应用更加可控；

1）新建应用，设定应用编码

2）新建表单模块，设定表单编码

3）添加字段，设定字段编码

4）新建报表，设定报表编码

7、具有良好扩展性，可以自定义代码开发列表、表单及其业务逻辑；

运用高级编程语言编写后端处理代码：

### 技术平台要求

1、前后端分离、静态化

采用动静分离和静态化技术实现的分层架构技术，Web页面承载能力强、高性能、跨平台。

2、模板技术

模版化技术快速定制门户样式，满足平台能灵活多变的个性化需求。

3、IOC架构设计

采用IOC技术实现平台的服务接口热拔插，降低代码耦合，提高软件的复用性和扩展性。

4、应用无状态

采用集中式session管理完成对用户信息、流程单据、业务数据，各应用节点均为无状态连接，轻松应对故障排除或横向扩展均不影响已建立的会话状态。

5、多模式部署

支持多数据库切换，实现redis缓存即时更新、读写分离、集群部署

6、开源UI自由框架

采用HTML5+CSS3技术的开放式UI自由框架，响应式导航菜单

### 组件化开发

产品大部分模块使用组件化技术，减少了每个环节的关联性，缩短交付时间，方便扩展维护

平台支持提供OA、行政管理、HR、考勤管理、集成管理、CRM、PM、预算管理、使用组件工具，允许自助进行免费扩展;

### 系统安全

1、系统登录时可启用传输层加密登录信息、验证码，防止登录账户被拦截查看；

2、附件上传可启用“黑白名单”限制上传恶意文件；

3、表单数据可启用“防存储形XSS”，过滤具有攻击性的数据

4、系统部署目录的关键配置文件应能设置密文格式，防止敏感数据裸漏；

# 6 供货范围

## 6.1 一般要求

6.1.1 提供本技术规格书附件表2中所有软件模块。

6.1.2 对于本供货范围里未列出的，但从技术、安装、运行、维护角度看应由投标方供货的，投标方应承诺供货，且费用已包含在合同总价中。

## 6.2 供货范围

6.2.1 软件主体范围内的主要模块及其附件（详见表1、2）。主要实施涉及公司及项目部为：

表1 软件实施组织清单

| 序号 | 组织名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

主要功能模块包括（但不限于此）：

表2 软件模块清单

| 序号 | 模块名称 | 用户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户关系管理（技术需求内容） |  |  |
| 2 | 项目管理（技术需求内容） |  |  |
| 3 | 移动应用（技术需求内容） |  |  |
| 4 | 开发平台 |  |  |

# 7 质量及安全要求

7.1 投标方应采取有效措施，保证产品符合本招标书的要求。

7.2 投标方应向招标方保证所提供的软件是技术先进、成熟可靠且经国家鉴定合格的全新产品，并附有质量证明书，不得采用国家已公布的淘汰产品，。

7.3 投标方应具备有效方法，使其承包和委托分包出去的所有项目的质量和服务，均应符合本标书的要求。

7.4 安全性要求

本系统是英飞拓智能技术有限公司信息化系统的重要组成部分，需要较全面的安全管理，要考虑系统中所有安全薄弱环节的保护，同时要顾及安全策略的集中实现。要求投标人提供本工程的安全解决方案，必须包括以下几方面的要求。

7.4.1	网络安全

系统应该充分利用防火墙、安全证书、SSL等数据加密技术保证系统与数据安全。

7.4.2	基础系统安全管理

在交付的统中，对于关键应用服务器的系统本身和运行于其上的应用，应给予专门的保护，防止未授权用户的非法访问。其具体要求体现如下：

1.	可以限制用户访问主机资源，不同部门或类型的用户只能访问相应的文件或应用，可以采取授权方式限定用户对主机的访问范围。

2.	对于需要登录系统访问的用户，可以通过产品提供的安全策略强制实现用户口令安全规则，如限制口令长度、限定口令修改时间间隔等，保证其身份的合法性。

3.	能够对主机、系统、应用软件等提供日志记录功能，不仅能记录对系统的各项敏感操作，还应记录下各操作员实施的每一步具体操作步骤，以便日后随时进行查阅，至少包含用户登陆、流程发起、回复、审批、附件上传、发出短信等操作记录。

4.	提供附件等资源保护，确保各单位私有资源的独立，未经授权不可随意访问。

5.	数据备份：支持手动备份、自动备份。

7.4.3	应用系统安全管理

应用系统的安全管理主要包括：

1.	应用系统的用户管理、权限管理应充分利用操作系统和数据库的安全性；

2.	应用软件运行时须有完整的日志记录；

3.	修改用户密码不影响业务的正常运行；

4.	所有交付的软件不能存在SQL注入漏洞；所有表单提交页面和所有带动态参数的url应该在后台程序段做提交内容的判断，做到必要的保护。

5.	所有应用系统权限要与业务权限分离，管理员、子管理员只能进行系统管理操作不能进行业务操作。

7.4.4	应用系统三员管理

应用系统的三员管理主要包括：

1.	应用系统不存在超级管理员，进行三权分立，设置系统管理员、安全员和审计员三个角色；

2.	系统管理员负责系统后台管理，包含系统运行维护、人员添加、角色添加和后台流程设置等系统管理功能；

3.	安全员负责系统权限及策略设置，包含角色权限定义、密码策略设置和普通用户操作审计等功能；

4.	审计员负责审计管理员操作,包含审计系统管理员的操作、审计安全员的操作；

5.	应用系统记录所有用户，包括管理员的所有操作记录；

6.	应用系统支持密码策略后台可配置管理；

7.	应用系统符合用户密码复杂度要求，系统支持密码位数和密码复杂度配置；

8.	应用系统支持用户密码定期更新配置；

9.	应用系统支持密码使用次数限制配置；

10.	应用系统支持用户身份鉴别时限配置。

7.5	开放性

1.系统配置的软件和硬件设备必须具有开放性，提供开放的应用接口，可以方便地与其他厂家同类型应用系统进行软、硬件平台互连，便于系统未来的扩展。

2.系统各模块中的数据能够方便的导出成电子表格和文本格式，支持xml格式在不同系统间进行数据对接。

3.系统应能支持各种主流的大型关系型数据库软件如Oracle，应能支持unix、Linux、AIX、等操作系统，系统应具备可移植性。

4.系统应遵循主流技术架构，支持主流应用服务器。

5.投标人应详细说明并承诺本期系统所能支持的数据库软件、硬件、操作系统，包括具体的版本号、补丁情况等。

7.6 系统管理要求

本期工程在系统管理方面提出以下需求：

1.	系统管理：实现对整个系统、系统软件和应用软件的管理及维护。

2.	用户管理：对不同的用户给予不同的登录和使用权限，以保证系统中数据的可靠性及安全性。

3.	系统维护：系统应具有高可维护性，投标人应说明各种操作如安装、数据库建立、数据库参数调整等方面是简易的，软件的操作性应具有亲和性，应以人为本。

4.	数据备份：系统支持事务回滚制，能够保证在突发情况下保证数据的一致性。需要考虑各种备份策略和措施，对操作系统、业务软件、用户信息、系统管理数据、用户访问信息等进行备份，对数据库系统进行分级备份。投标人应提供与多种容灾方案的整合方案和紧急恢复预案，应该说明可采用的数据备份和恢复策略，在策略中应说明其产品提供的备份、恢复方法的性能，应说明其产品在灾难发生后数据和系统的恢复时间。

# 8 技术资料交付

## 8.1 一般要求

1. 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

2. 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3. 投标方资料的提交及时充分，满足软件项目进度要求。

4. 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是软件项目所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

## 8.2 资料提交的基本要求

8.2.1. 投标时应提供的技术资料

（1）软件制造厂商及服务商公司概况；

（2）投标产品近年主要业绩表；

# 9. 检查与验收

## 9.1 项目验收

1. 投标方应对软件产品及实施、开发、服务负全部责任。

## 9.2 现场试验

1. 软件安装完毕后，招标方要作试验来验证是否达到指定的性能。

2. 在进行现场试验时，投标方应安排有资格的技术人员出席验证，并协助这些试验。

3. 如果性能不满足，经调整消缺后再做试验，重做试验全部费用及劳动力应由投标方负责。

# 10 软件性能测试

## 10.1 概述

10.1.1 本要求用于合同执行期间对投标方所提供的软件进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的软件符合本协议规定的要求。

## 10.1 软件项目验收

10.1.1投标方在配套供应的软件出厂前，应进行检查和试验。

10.1.2 出厂检查和试验应能证明下列各项：

1）所供软件符合有关技术条件和安全规范；

2）达到供货合同规定的保证值；

3）满足供货合同规定的其他特殊要求。

10.1.3 为保证验收顺利进行，投标方有责任将检查和试验资料按合同规定完整并及时地提交给招标方。对重要的检查与试验项目，应按合同规定请招标方代表参加，并应在试验前规定的时间内通知招标方代表。

系统应在合同签订后10个月完成实施，配置足够的人力资源，双方协商合理安排实施计划，规范项目管理模式，满足甲方过程控制要求，至少包括需求方案、实施方案、系统测试、试运行、验收等里程碑节点。

系统验收要求

1.	项目是否涵盖《需求规格说明书》要求的范围；

2.	项目各项技术要求指标是否达到设计要求；

3.	是否达到系统要求的安全保护等级标准或涉密保护等级标准；

4.	项目技术文档是否完备；

5.	技术培训人员是否达到熟练操作的程度；

6.	系统是否提供完整的测试报告；

7.	系统使用用户意见是否同意上线。

# 11. 技术服务和联络

## 11.1 投标方现场技术服务

11.1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供软件安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见表3）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，追加人数已经包含在合同总价，招标方无须为此支付任何额外费用。

表3 现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

11.1.2 投标方现场服务人员应具有下列资格：

（1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解合同软件的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件；

（5）投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

11.1.3 投标方现场服务人员的职责

（1）投标方现场服务人员的任务主要包括软件催交、开发进度、质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

（2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要实施开发过程管理（见表4），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道流程。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

表4  投标方提供的安装、调试监督的工序表（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目蓝图设计 |  |  |
|  | 项目开发完成确认 |  |  |
|  | 项目上线确认 |  |  |
|  | 项目验收确认 |  |  |

（3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

（4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

（5）投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

11.1.4招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标方方便。

11.1.5技术服务其它条款

要求由投标人自系统终验合格后对所有软硬件提供一年或以上的免费维护期，在免费维护期间提供免费技术服务。服务内容如下：

- 投标人应提供系统调试、部署所需全部资料,投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务,包括:技术咨询、技术资料、使用说明书、维护说明书等。

- 在系统试运行期间，根据需要投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。同时若系统出现问题时，投标人应指定有经验的技术人员及时赶到现场，免费进行维护并解决问题。

- 当招标人增加新功能以满足业务需要时，投标人应该及时提供软件升级。

- 投标人应对其售后服务、技术支持方面的情况作出说明。投标人应在招标人服务器等核心设备安装地点中心，保障系统正常运行，提供24小时的热线支持。投标人应设立售后服务网点，保障各终端系统正常运行，提供24小时的热线支持，及时解决终端问题。投标人针对上述要求作详细说明，具体指出在本期工程的城市能够提供的技术服务。

| 故障类型 | 支持方式 | 响应要求 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统严重故障、部分重要服务不正常 | 立刻专人应答及处理 | 保持远程技术支持，1天内出发 | 4小时内服务恢复运行，2天内系统全部恢复正常 |
| 系统个别服务不正常 | 保持电话联系，远程技术支持 | 6小时内作出修复方案 | 2个工作日内修复 |

投标人应在应答书中说明技术服务和技术支持的范围和程度。

要求由投标人自系统终验合格后对所有软硬件提供一年或以上的免费维护期，在免费维护期间提供免费技术服务。并签订相关服务合约。

要求投标人必须对免费维护期内、免费维护期外的维护（含产品升级）费用分别报价，未来保修期满后的维护（含产品升级）费用不得高于本次报价。

## 11.2 培训

11.2.1 为使合同软件能正常安装、调试、运行、维护，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

11.2.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见表5）。

表5 培训计划

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

11.2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招/投标双方商定。

11.2.4 投标方为招标方培训人员提供软件、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 11.3 设计联络会

11.3.1 设计联络会的目的是保证软件项目的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。正式设计联络会原则上每周开项目计划会，每月召开公司总经理级别项目汇报会一次。会议召开地点由招标方根据实际情况确定。联络会议由招标方主持，会议所在地单位提供办公方便。

## 11.4 其余要求

11.4.1 投标方在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和招标方的要求，提供货物单据、证明材料等文件。

11.4.2 当软件出现故障或不能满足招标方要求时，投标方应按招标方要求排除故障，达到规范要求为止。

11.4.3 在保修期内，当软件需要维修或升级时，在招标方的要求下，投标方应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

11.4.4 当招标方需要投标方提供服务时，投标方应在 24 小时内做出答复，在 48 小时内派服务工程师到现场。

11.4.5 在质保期内，投标方负责对招标方提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，投标方应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

# 12其他重要说明

12.1 投标方应在合同规定的时间内提供合同规定的软件，并且应对软件的设计、开发、实施的图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。保证所提供的软件满足相关标准和规范以及本技术规格书的要求。

12.2 投标方所提供的软件应符合合同双方确认的设计和运行条件，在本技术要求中规定的工作条件下能够正常可靠的运行，并达到额定的设计参数。投标方应对软件的性能负责，业主/招标方能根据投标方提供的软件安装完成后即可进行调试和投入运行。

12.3 投标方所提供的软件及开发技术应该是新的未经使用过的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

12.4 业主/招标方使用软件时发生性能不合格，误差超过范围等质量问题，投标方要赔偿由此带来的损失和费用。

12.5 在业主/招标方遵守软件的保管及使用规程的条件下，在质保期内软件因设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，投标方应该免费为业主/招标方更换或者升级软件，如因此而造成业主/招标方人身和财产损失的，投标方应对其予以赔偿。

12.6 投标方必须保证供给招标人的软件，不涉及专利、版权等侵权问题，保证供给招标人产品是合法的，没有任何侵权行为；如果投标方存在欺诈行为，招标人不承担任何直接、间接和关联责任。

12.7 对本技术规格书的任何修改，都必须得到招标人的书面确认。

12.8 所有资料文件均以中文为准。

12.9 合同涉及纠纷、仲裁等适用《中华人民共和国合同法》及其中国其他法律。

# 附件A 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表（未在偏离表提出偏离，视为投标方均接受）。

表B.1 差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |